Projeto da UECE

Início: 08/02

Prazo: 08/05

Marco 1- Reuniões frequentes;

Marco 2- Entrega do protótipo prazo: 22/03/2023;

Marco 3- Atualização de arquivos requisitados pela equipe;

Marco 3-

| Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sáb/Dom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana  1 |  |  | 08/02  Primeiro encontro para confirmar parceria do projeto UECE. | 09/02- | 10/02 | 11/12 |
| Semana  2 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02  Primeira reunião para discutirmos sobre funcionalidades e dar inícios aos trabalhos. | 17/02 | 18/19 |
| Semana  3 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02  reunião planejamento da documentação. | 24/02 | 25/26  início de desenvolvimento do protótipo. |
| Semana  4 | 27/02 | 28/02 | 01/03 | 02/03  Reunião dos desenvolvedores para planejamento do sistema. | 03/03 | 04/05 |
| Semana  5 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/12  Correções de erros técnicos do sistema. |
| Semana  6 | 13/03 | 14/03 | 15/03  Reunião para apresentação do protótipo e novas atualizações. | 16/03 | 17/03 | 18/19 |
| Semana  7 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 |
| Semana  8 | 26/03 | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 | 31/01 |
| Semana  9 | 02/04 | 03/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 | 07/08 |
| Semana  10 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 14/15 |
| Semana  11 | 16/04 | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 21/22 |
| Semana  12 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 27/04 |  |

| Equipe: | ▪Raissa(gerente)  ▪Luan L.(analista) | ▪Pedro Henrique (analista)  ▪Marcondes(programador)(programador) | ▪Wallacy(programador)  (programador)  ▪Enio( programador)  (programador) | ▪Emanuel(teste)Emanuel(teste) |
| --- | --- | --- | --- | --- |